Додаток 11

до рішення обласної ради

від 05.12.2017 № 547

Зміни до Програми зовнішнього освітлення населених пунктів

Львівської області на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням

обласної ради від 14 лютого 2017 року № 361

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 14 лютого 2017 року № 361 «Про затвердження Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки», виклавши її в новій редакції, що додається.

Керуючий справами обласної ради					Валентин ХАРЛОВ

Львівська обласна рада

Львівська обласна державна адміністрація

ПРОГРАМА

зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки

- Львів – 2017

З М І С Т

стор.

1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми зовнішнього

освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки             3

2. Визначення термінів										    3

3. Характеристика об’єктів зовнішнього освітлення					    4

4. Мета Програми										    5

5. Основні завдання та заходи реалізації Програми			                        5

6. Виконавці Програми										    6

7. Фінансування Програми                                                                                         6

8. Терміни реалізації Програми                                                                                  8

9. Очікувані результати виконання Програми                                                          8

10. Координація та контроль за ходом виконання Програми                                 9

Додаток 1                                                                                                                    10

Додаток 2                                                                                                                    11

Додаток 3                                                                                                                    12

Додаток 4                                                                                                                    13

Додаток 5                                                                                                                    19

- Обґрунтування доцільності розроблення Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів  Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" та операційної цілі 2.1 "Безпека" стратегічної цілі 2 "Якість життя" Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, "Правил приєднання електроустановок до електричних мереж", затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32.

- Визначення термінів

У Програмі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків або територій будь-яких інших об’єктів за допомогою перетворення електричної енергії у світлову;

об’єкти зовнішнього освітлення – електричне й допоміжне обладнання та електромережі (у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика й телемеханіка), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов і норм вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – роботи, пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними  стандартами, технічними умовами та нормами;

світлоточка – місце перетворення електричної енергії у світлову на мережах зовнішнього освітлення; є одиницею калькулювання вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення;

електрифікація – виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством порядку про регулювання містобудівної діяльності.

- Характеристика об’єктів зовнішнього освітлення

На сьогодні у Львівській області з 1928 населених пунктів 600 освітлено на 80-100%. Загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в населених пунктах області становить 3,5 тис. км, у тому числі кабельні мережі – 0,3 тис. км, повітряні – 3,2 тис. км.

Освітлення вулиць і доріг забезпечується 88,16 тис. одиниць світлоточок, у тому числі світильниками з лампами розжарювання – 15,86 тис. одиниць, компактними люмінесцентними лампами – 6,4 тис. одиниць, ртутними – 9,64 тис. одиниць, натрієвими – 45,46 тис. одиниць, металогалогенними – 7,4 тис. одиниць, світлодіодними джерелами світла – 3,4 тис. одиниць. Керування зовнішнім освітленням здійснюється 4 дистанційними автоматизованими системами. Населеними пунктами області щорічно споживається більше 30 млн кВт/год електроенергії, що становить близько 20,3 млн гривень.

Сьогоднішній стан об’єктів зовнішнього освітлення сільських, селищних населених пунктів не відповідає сучасним вимогам та нормативам і забезпечує освітленість вулиць лише на 55%. Значна частина вулиць залишається неосвітленою або потребує будівництва та повної реконструкції об’єктів зовнішнього освітлення.

Основними причинами такого стану є: експлуатація старих кабельних і повітряних ліній, відсутність шаф управління зовнішнім освітленням, несправність та зношеність світильників, використання енергозатратних ламп розжарювання і шкідливих ртутних ламп, що призводить до значних витрат та втрат електричної енергії. 									Відповідно, виникла  потреба в установленні сучасних мереж зовнішнього освітлення, світильників і джерел світла, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального диференційованого обліку, встановленні сучасних систем автоматизованого керування зовнішнім освітленням.

У Львівській області органами місцевого самоврядування та радами об’єднаних територіальних громад виділено більш ніж 5000 ділянок під житлове будівництво й садівництво учасникам АТО, родинам загиблих і внутрішньо переміщеним особам. Велика частина цих ділянок розміщена кварталами, яких налічується понад 50. У переважній більшості земельні ділянки виділялися на неосвоєних територіях населених пунктів, де відсутні будь-які комунікації, у зв’язку з чим використати свою ділянку за призначенням учасники АТО, родини загиблих та внутрішньо переміщені особи не можуть, оскільки факт виділення ділянки не надає права на безоплатне чи пільгове проведення до неї відповідних комунікацій.

Виконання робіт з електрифікації цих кварталів забудов є необхідною умовою для надання можливості власникам земельних ділянок використовувати їх для житлового будівництва. Для місцевих бюджетів проведення цих робіт чи навіть виготовлення проектно-кошторисних документацій є, як правило, дуже коштовним та непосильним завданням.

- Мета Програми

Мета Програми – активізація регіонального розвитку, житлового будівництва й благоустрою територій районних центрів, малих міст і сіл, зокрема будівництво та розвиток мереж зовнішнього освітлення, покращення стану існуючих мереж шляхом впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, електрифікація нових кварталів забудов, що забезпечить підвищення ефективності й надійне функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, зменшення криміногенної ситуації та рівня  аварійності.

- Основні завдання та заходи реалізації Програми

  - Завдання

- приведення об’єктів зовнішнього освітлення до норм і стандартів чинного законодавства;

- забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини.

  - Заходи

- будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення  населених пунктів;

- виготовлення проектно-кошторисної документації (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родинам загиблих та внутрішньо переміщеним особам в населених пунктах.

5.3. Шляхи  вирішення

- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі, аварійно небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів сільських і селищних населених пунктів та об’єднаних територіальних громад,

- залучення коштів обласного й місцевого бюджетів,  інших джерел, у тому числі грантів і кредитних ресурсів для будівництва й реконструкції об’єктів зовнішнього освітлення та подальшим їх якісним утриманням;

- використання виробничого потенціалу підприємств області для виготовлення електричного обладнання зовнішнього освітлення;

- виготовлення проектно-кошторисної документації (технічних умов) проектів електрифікації кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб, а також включення проектів до інвестиційних програм енергопередавальної компанії.

- Виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів обласного бюджету – департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконавцями – районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ради об’єднаних територіальних громад – розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

- Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених обласним бюджетом за рахунок коштів обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми визначається при затвердженні (уточненні) показників обласного бюджету, а також, у разі потреби, може уточнюватися протягом року (додаток 2).

Співфінансування з місцевих бюджетів та/або  інших джерел здійснюється  з урахуванням індексу податкоспроможності  територій, до яких належать населені пункти.

Перелік об’єктів, що пропонується для фінансування на відповідний рік, формується департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації відповідно до Порядків конкурсного відбору інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки, що наведені в додатках 4 та 5 відповідно.

Оплата витрат для виготовлення проектно-кошторисної документації за заходом "Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів" здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Головним розпорядником коштів виступає департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Перерахування коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Програми здійснюється згідно з чинним законодавством  та в межах затверджених обсягів. При цьому за умови перерахованого співфінансування з місцевих бюджетів перший транш субвенції перераховується місцевим бюджетам згідно з помісячним розписом асигнувань обласного бюджету. Наступне перерахування субвенції проводиться з урахуванням освоєння місцевими бюджетами першого траншу субвенції, обсягів виконаних робіт тощо. У разі необхідності, на підставі відповідних клопотань, зміни до переліку об'єктів вносяться департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації за погодженням із постійною комісією з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики і затверджуються головою Львівської обласної державної адміністрації та головою Львівської обласної ради.	Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають департаментові розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації звіт про виконані роботи в розрізі об'єктів, за встановленою ним формою, у тижневий термін після завершення звітного місяця. Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби, у межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті, з урахуванням наявності проведених процедур закупівель, обсягів виконаних робіт, співфінансування з місцевих бюджетів та помісячного розпису.					Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, замовника і виконавців робіт.							Інформація про використання коштів та виконані роботи в розрізі об'єктів, а також, за необхідності, надання копій підтверджувальних документів, подається у формі звіту замовниками робіт до департаменту розвитку та експлуатації облдержадміністрації за встановленою ним формою в тижневий термін після закінчення звітного місяця.

- Терміни реалізації Програми

Термін реалізації Програми – з 2017 по 2020 роки.

- Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми:

- забезпечить реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, зокрема у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

- поліпшить якість житлово-комунального обслуговування населення області шляхом використання енергоефективних технологій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- знизить криміногенну ситуацію та рівень аварійності в нічний час, забезпечить комфортне проживання населення;

- знизить кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- створить ефективну систему обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення населених пунктів області;

- забезпечить прокладення та заміну 350 км мереж зовнішнього освітлення, встановлення та заміну 8500 світильників;

- забезпечить електрифікацію 54 кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб;

- зменшить споживання електричної енергії на 25 %, що становить близько 7,5 млн кВт.год /рік;

- забезпечить допомогу учасникам АТО, родинам загиблих та внутрішньо переміщеним особам у Львівській області в реалізації права забезпечення земельними ділянками та житлом, покращення їх соціального становища;

- забезпечить розвиток житлового будівництва;

- покращить стан благоустрою та інфраструктури населених пунктів області, територій районних центрів, малих міст і сіл.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Виконавці Програми подають у департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації звітність до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації надає звітність про виконання Програми щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального облдержадміністрації подає департаментові фінансів облдержадміністрації і обласній раді зведену інформацію, в розрізі об’єктів і районів області, щоквартально, до 15 числа після закінчення звітного місяця.

Директор департаменту розвитку

та експлуатації житлово-комунального

господарства облдержадміністрації    		   	         Назарій РОМАНЧУК

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області                           на 2017 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми: департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації

2. Дата, номер документа про затвердження Програми – _____________

3. Розробник Програми: департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець Програми:  департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації

5. Учасники Програми: райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ради об’єднаних територіальних громад

6. Термін реалізації Програми: 2017 – 2020 роки

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн, усього: кошти на реалізацію Програми щорічно визначаються при затвердженні (уточненні) показників обласного бюджету на відповідний рік

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів: у межах бюджетних призначень, у тому числі:

8.1. Кошти обласного бюджету: 2017 рік – 10626,817 тис. грн, 2018 рік – 11200,0 тис. грн, 2019 рік – у межах бюджетних призначень, 2020 рік – у межах бюджетних призначень.

8.2. Кошти місцевих бюджетів та інших джерел визначаються за результатами конкурсного відбору.

2017 рік – 4 053,927 тис. грн, у тому числі: 4 032,112 тис. грн – кошти місцевих бюджетів, 21,815 тис. грн – кошти інших джерел	.

2018 – 2020  роки – визначаються відповідно до рішень органів місцевого самоврядування та рад об’єднаних територіальних громад на бюджетний рік.

Директор департаменту розвитку

та експлуатації житлово-комунального

господарства облдержадміністрації    		   	         Назарій РОМАНЧУК

Додаток 2

Ресурсне забезпечення обласної (бюджетної) цільової програми –

Програма зовнішнього освітлення  населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020  роки

тис. грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 14 680,744 | 11 200,0 |  |  | 25880,744 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет** | 10 626,817 | 11 200,0 |  |  | 21 826,817 |
| бюджети міст, селища, сіл*** | 4 032,112 |  |  |  | 4 032,112 |
| кошти небюджетних джерел | 21,815 |  |  |  | 21,815 |

Примітка:

*пооб’єктний розподіл коштів обласного бюджету здійснюється щорічно, виходячи з фактично виділених коштів, за погодженням з відповідними комісіями обласної ради. Обсяг коштів на реалізацію Програми щорічно визначається при затвердженні (уточненні) показників обласного бюджету на відповідний рік.

** фінансування з обласного бюджету в 2019 – 2020 роках здійснюється в межах бюджетних призначень.

*** фінансування з місцевих бюджетів в 2018 – 2020 роках здійснюється відповідно до рішень органів місцевого самоврядування на бюджетний рік

Директор департаменту розвитку

та експлуатації житлово-комунального                                                                                                                                                                      господарства облдержадміністрації           							         Назарій РОМАНЧУК

Додаток 3

Перелік завдань і заходів та показників

Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2018 рік

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікувальні результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | джерела | обсяги, тис. грн |  |
| 1 | Приведення об’єктів зовнішнього освітлення до норм і стандартів чинного законодавства | Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів | Затрат | Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Обласний бюджет | 10000,0 | Покращення вуличного освітлення 25 сільських, селищних, населених пунктів, прокладення і заміна 100 км мереж зовнішнього освітлення, встановлення та заміна 3000 світильників |
|  |  |  | Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об’єктів зовнішнього освітлення |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | Визначаються відповідно до рішень органів місцевого самоврядування та рад об’єднаних територіальних громад на бюджетний рік |  |
|  |  |  | Продукту |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість об’єктів, які планується для будівництва та реконструкції |  |  |  |  |
|  |  |  | Ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість витрат на одну роботу |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | Якості |  |  |  |  |
|  |  |  | Динаміка зростання (спадання) будівництва та реконструкції об’єктів у порівнянні з попереднім періодом |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини | Виготовлення проектно-кошторисної документації (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб у населених пунктах | Затрат | Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1 200,0 | Електрифікація кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб, виготовлення 6 ПКД (техумови) |
|  |  |  | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації (технічні умови) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | Визначаються відповідно до рішень органів місцевого самоврядування та рад об’єднаних територіальних громад на бюджетний рік |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | Продукту |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість ПКД (технічні умови), які планується виготовити |  |  |  |  |
|  |  |  | Ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість витрат на виготовлення одного ПКД (технічні умови) |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості |  |  |  |  |
|  |  |  | Питома частка виготовлених ПКД (технічні умови) до необхідної кількості |  |  |  |  |

Додаток 4

Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів у рамках реалізації Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки за заходом "Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів"

Порядок конкурсного  відбору інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Порядок) визначає механізми проведення конкурсного відбору департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації інвестиційних проектів (далі – Проекти), які відповідають заходам Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма).

1. Оголошення про проведення конкурсу розміщується департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації на офіційному сайті облдержадміністрації, а також письмово повідомляється локальною поштою райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування та радам об’єднаних територіальних громад.

2. Відбір проектів здійснюється на засіданнях конкурсної комісії (далі – Комісія), до складу якої входять представники:

- департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації – 4 особи;

- постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики обласної ради (за згодою) – 3 особи;

- постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку обласної ради (за згодою) – 1 особа;

- комісії з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури (транспорту) та паливно-енергетичного комплексу Громадської ради при Львівській облдержадміністрації (за згодою) – 1 особа;

- експерт із зовнішнього освітлення (за згодою)  – 1 особа.

3. Комісію очолює керівник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Склад Комісії затверджується наказом директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Комісія проводить засідання у визначений термін.

4. Райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, радами об’єднаних територіальних громадам (далі – Замовник проекту), не пізніше ніж у місячний термін після опублікування оголошення на зазначеному сайті та отримання письмового повідомлення, Проекти подаються до департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Проекти, які подаються на конкурс, повинні:

- відповідати заходам Програми;

- реалізовуватися в сільських та селищних населених пунктах;

- відповідати кошторисній вартості не менше 400,0 тис. грн та не більше 1200,0 тис. грн;

- підтверджуватися документами щодо передбаченого співфінансування в розмірі не менше 10 % до коштів обласного бюджету.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- інформаційна картка проекту за формою згідно з додатком;

- затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна  документація в цінах поточного року;

- копія позитивного  експертного звіту  державної  будівельної  експертизи, проведеної в поточному році (за необхідності);

- документ про затвердження проектно-кошторисної документації;

- рішення органу місцевого самоврядування, на території якого реалізовується Проект, про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел фінансування.

5. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії для розгляду Проектів, поданих на конкурс, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання Комісії.

6. Інформаційне й організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

7. Документи, які подаються на Конкурс, підписуються  Замовником проекту і скріплюються печаткою.

Замовник проекту забезпечує надання достовірної інформації, що міститься в поданих документах.

8. Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації проводить перевірку комплектності і змісту пакета документів, наведеного в пункті 5 цього Порядку, та, у разі якщо він є повним, оформленим належним чином і за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку, реєструє проект у журналі.

9. Якщо Замовник проекту подав неповний або оформлений неналежним чином комплект документів, департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє Замовника проекту про відмову в реєстрації поданого проекту.

10. Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання Комісії надсилає її членам копії інформаційних карток проектів.

11. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку поданим проектам, які розподіляються за такими критеріями:

11.1. Обов’язковою умовою участі в конкурсі є співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел.

Фінансування заходів Програми з обласного бюджету здійснюється з урахуванням індексу податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад), що визначається станом на 01 січня кожного року, відповідно до вимог бюджетного законодавства. Співфінансування здійснюється з урахуванням індексу податкоспроможності території, до якої належить населений пункт, у такому співвідношенні: до 0,5 включно – 10 % до коштів обласного бюджету; від 0,51 до 0,8 включно – 20 % до коштів обласного бюджету; від 0,81 до 1,0 – 30 % до коштів обласного бюджету; більше 1,0 – 40 % до коштів обласного бюджету.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та /або інших коштів у відсотковому співвідношенні до коштів обласного бюджету: 1 бал – співфінансування відповідає вимогам Порядку; якщо передбачене співфінансування перевищує встановлені вимоги Порядку – в такому співвідношенні: 1-2 бали – на 10 %; 2-3 бали –  на 15 %; 3-4 бали – на 20 % і більше.

11.2. Якісні показники (кількість населення, яке проживає в населеному пункті): до 1000 осіб – 1 бал; до 2000 осіб – 2 бали; 	до 3000 осіб – 3 бали; більше 3000 осіб – 4 бали.

11.3. Річна економія електричної енергії становить (за умови проведення реконструкції): до 10 % – 1 бал; від 10 % – до 30% – 1-2 бали; більше 30 % – 3 бали.

11.4. Характер будівництва проекту: будівництво – 2 бали; реконструкція – 1 бал.

12. Оцінювання Проектів здійснюється за максимальною  кількістю балів, нарахованих за критеріями, визначеними в пункті 12 цього Порядку.

13. Рішення Комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менше двох третин її складу.

Рішення комісії вважається  прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії при прийнятті рішення є вирішальним.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації у п’ятиденний термін після прийняття рішення Комісії інформує учасників конкурсу про його результати.

14. За результатами засідання Комісії складається протокол щодо переліку переможців конкурсу з розподілом коштів за Проектами, який підписується головою Комісії.

15. За результатами конкурсного відбору, відповідно до протоколу, формується перелік проектів – переможців конкурсу для фінансування на поточний рік, який подається на розгляд та погодження постійних комісій з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку. Після погодження перелік проектів подається на затвердження голові обласної ради та голові обласної державної адміністрації.

16. У випадку економії бюджетних коштів та відповідно до перегляду показників обласного бюджету на поточний рік, до переліку Проектів додатково включаються Проекти, які за результатами проведеного конкурсу не пройшли в попередньому відборі та отримали нижчий бал за відібрані Проекти.

Додаток до Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів у рамках реалізації Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки за заходом "Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів".

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| № з/п | Стаття (назва) | Форма надання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основні відомості |  |  |  |
| 1 | Назва Проекту |  |  |  |
| 1.2 | Місце реалізації Проекту |  |  |  |
| 1.3 | Мета Проекту |  |  |  |
| 1.4 | Очікувані результати від реалізації Проекту (описати, що буде зроблено та досягнуто), км, од. світлоточок, кількість пристроїв |  |  |  |
| 2 | Показники Проекту |  |  |  |
| 2.1 | Обсяг інвестицій, тис. грн, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1.1 | обласний бюджет |  |  |  |
| 2.1.2 | місцеві бюджети |  |  |  |
| 2.1.3 | інші залучені кошти |  |  |  |
| 2.2 | Тип населеного пункту (сільська та селищна територія) |  |  |  |
| 2.3 | Кількість населення, що проживає в населеному пункті (осіб) |  |  |  |
| 2.4 | Сума співфінансування , тис. гривень |  |  |  |
| 2.5 | Економія електричної енергії (розрахунок), кВт.год /рік, % |  |  |  |
| 2.6 | Характер будівництва (будівництво, реконструкція) зазначити |  |  |  |
| 3 | Поточний стан Проекту |  |  |  |
| 3.1 | Стан проекту (наявність ПКД, державна експертиза) |  |  |  |
| 3.2 | Розпорядчий документ про затвердження ПКД (№, дата) |  |  |  |
| 3.3 | Експертний звіт держбудекспертизи (№, дата) |  |  |  |

* всі поля обов’язково заповнити

Замовник проекту                        (підпис)                            (ініціали та прізвище)
  ___________ 
         (дата) 
   		М.П.

Додаток 5

Порядок конкурсного  відбору інвестиційних проектів у рамках реалізації Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки за заходом "Виготовлення проектно-кошторисної документації (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб в населених пунктах"

Обов’язковою умовою конкурсу є співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел у розмірі не менше наведених відсотків до коштів обласного бюджету: обласний центр – 50%, міста обласного значення – 30%, районні центри – 20%, селища та села – 10%.

Для участі в конкурсі органам місцевого самоврядування слід подати:

- довідку про загальну кількість населення, що проживає на території, де реалізується проект;

- детальний план, який складається з графічних та текстових матеріалів. На схемах в обов’язковому порядку мають бути відображені існуючі та проектні інженерні мережі, споруди (вимога ДБН Б.1.1 - 14:2012.);

- рішення органу місцевого самоврядування щодо уповноваження енергопередавальної компанії виконати електрифікацію кварталу. У рішенні варто зазначити, за рахунок яких джерел фінансування здійснюватиметься електрифікація: за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії або за рахунок поворотної фінансової допомоги;

- рішення органу місцевого самоврядування або довідки суб’єкта господарювання (громадських організацій) про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел фінансування та готовності профінансувати проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

- інформаційну картку проекту за формою згідно з додатком;

- супровідний лист до документів;

- пропозиції мінімум двох проектних організацій щодо вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для визначеного кварталу забудови.

Оцінювання проектів проводить експертна комісія, затверджена протоколом постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики, до складу якої входять представники:

- департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації – 3 особи;

- департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації – 1 особа;

- постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики обласної ради (за згодою) – 3 особи;

- постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку обласної ради (за згодою) – 1 особа;

- експерти із числа громадськості (за згодою) – 2 особи.

Після подачі матеріалів проекти будуть надані членам експертної комісії для проведення оцінювання.

Оцінювання інвестиційних проектів, поданих на конкурс, відбуватиметься за такими критеріями:

- повнота переліку наданої документації на конкурс;

- вартість виготовлення проектно-кошторисної документації у відношенні до кількості ділянок у кварталі, що потребує електрифікації;

- кількості ділянок, що виділені для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб та вплив результатів реалізації проекту на розвиток населеного пункту.

Кожен член експертної комісії оцінює подані проекти за наступною формою:

| Номер інвестиційного проекту |  |
| --- | --- |
| Критерії | Сума балів (максимум 3 бали, крок оцінювання 0,5 бала) |
| Надані документи |  |
| вартість виготовлення ПКД у відношенні до кількості ділянок у кварталі, що потребує електрифікації |  |
| вплив результатів реалізації проекту на розвиток населеного пункту |  |
| Загальна кількість балів |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові експерта |  |
| Підпис експерта |  |

Після закінчення процесу оцінювання проектів департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації підсумовує отримані бали згідно з поданими експертами формами оцінювання у паперовому вигляді.

Результати оцінювання по кожному проекту оприлюднюються на засіданні експертної комісії, на якому і приймається рішення про співфінансування. Кількість переможців у конкурсі обмежується обсягом фінансування Програми. Не може бути визнаний переможцем у конкурсі інвестиційний проект, який набрав менше, ніж 50% від максимально можливої кількості балів.

Після проведення конкурсу та визначення його результатів департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації в 5-денний термін офіційно письмово повідомляє переможців конкурсу. За результатами проведеного конкурсу департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації передає кошти співфінансування органам місцевого самоврядування. Після отримання коштів органи місцевого самоврядування укладають угоду з обраною проектною організацією на виготовлення проектно-кошторисної документації. Копія угоди надається в департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Після виготовлення проектно-кошторисної документації органи місцевого самоврядування зобов'язані в найкоротші терміни провести експертизу проекту та подати необхідні документи в енергопередавальну компанію для подальшої подачі в НКРЕКП для виділення фінансування. Про всі етапи просування електрифікації кварталів забудов органи місцевого самоврядування повідомляють департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації і департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації письмово.

Додаток до Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів у рамках реалізації Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 – 2020 роки за заходом "Виготовлення проектно-кошторисної документації (технічних умов) на електрифікацію житлових кварталів забудови для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб в населених пунктах"

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| № з/п | Стаття (назва) | Форма надання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основні відомості |  |  |
| 1 | Назва Проекту |  |  |
| 1.2 | Місце реалізації Проекту |  |  |
| 1.3 | Мета та завдання Проекту |  |  |
| 1.4 | Очікувані результати від реалізації Проекту |  |  |
| 2 | Показники Проекту |  |  |
| 2.1 | Обсяг інвестицій, тис. грн, в т.ч.: |  |  |
| 2.1.1 | обласний бюджет |  |  |
| 2.1.2 | місцеві бюджети |  |  |
| 2.1.3 | інші залучені кошти |  |  |
| 2.2 | Кількість ділянок у кварталі, на який виготовлятиметься ПКД для електрифікації |  |  |
| 2.3 | Кількість ділянок у кварталі, на який виготовлятиметься ПКД для електрифікації, які видані учасникам АТО, родинам загиблих та внутрішньо переміщеним особам |  |  |
| 2.4 | Кількість населення, що отримає покращення послуги електропостачання, осіб |  |  |

Посада Замовник проекту                        (підпис)                 (ініціали та прізвище)
  ___________ 
         (дата) 
   		М.П.