Додаток 5 
до Порядку розроблення обласних 
(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

«Ознайомлено»

Директор  департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

___________________О.І. ДЕМКІВ

Н

Інформація

про стан виконання обласної (бюджетної) цільової програми  станом на 1 липня 2015 року

(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми:  Департамент інформаційних технологій та  господарського обслуговування  ЛОДА

Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма "Електронна Львівщина" на 2015 - 2017 роки (Рішення Львівської обласної ради від 17 березня 2015 року № 1332 "Про затвердження Програми "Електронна Львівщина" на 2015 – 2017 рік")

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2015 рік, тис. грн. |  |  |  | Обсяги фінансування за 2015 рік, тис. грн. |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінан-сові джерела | усього | у т.ч.: |  | фінан-сові джерела | усього | у т.ч.: |  |  |
|  |  |  |  | заг. фонд | спец. фонд |  |  | заг. фонд | спец. фонд |  |
| 1. | Створення, модифікація та розвиток офіційних веб-сайтів та веб-порталів місцевих органів влади. Створення та розвиток інформаційних систем електронної демократії в області | - кошти обласного бюджету | 50,0 | 50,0 | - | - кошти обласного бюджету | - | - | - |  |
| 2. | Технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення веб-порталу системи «Галерея послуг» в територіальних підрозділах | - кошти обласного бюджету | 79,0 | 79,0 | - | - кошти обласного бюджету | - | - | - | Укладено угоду про технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення веб-порталу системи «Галерея послуг» на суму 73,6 тис.грн. Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 18,4 тис.грн. |
| 3. | Послуги з модифікації та оптимізації механізму доступу до бази даних «Електронний кабінет» системи «Галерея послуг» | - кошти обласного бюджету | 72,0 | 72,0 | - | - кошти обласного бюджету | - | - | - | Укладено угоду про надання послуг з модифікації та оптимізації механізму доступу до бази даних «Електронний кабінет» системи «Галерея послуг» на суму 71,4 тис.грн. Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 18,0 тис.грн. |
| 4. | Підтримка безперебійного функціонування існуючих автоматизованих систем області | - кошти обласного бюджету | 99,5 | 24,5 | 75,0 | - кошти обласного бюджету | - | - | - | Укладено угоду на придбання блоку безперебійного живлення на суму 23,7 тис.грн. |
|  | Придбання операційних систем Microsoft Windows з клієнтськими підключеннями. Придбання Microsoft SQL Server з клієнтськими підключеннями. | - кошти обласного бюджету | 99,5 | 99,5 | - | - кошти обласного бюджету | - | - | - |  |
|  | Послуги у сфері інформаційних технологій стосовно розширення мережі системи електронного документообігу, оновлення версії та захисту доступу до нього | - кошти обласного бюджету | 150,0 | 150,0 | - | - кошти обласного бюджету | - | - | - |  |
|  | Разом: |  | 550,0 | 475,0 | 75,0 | - | - | - | - |  |

Директор департаменту 								                  В.І. Зражевський

Начальник відділу – головний бухгалтер                                                                     В.Є. Серафинович