- Додаток до рішення обласної ради  від 16.03.2012 р. № 411

Звіт  за  ІІ квартал 2014  року  виконання Програм, що фінансуються з обласного бюджету

- Основні дані:

- Назва Програми: «Програми  фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та утриманням автомобільних доріг на 2014 рік»,

- Номер та дата рішення про прийняття Програми Рішення обласної ради від 18 березня  2014 року № 1007 ;

- Заплановане фінансування 61 508 030 грн

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)  департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно –       енергетичного комплексу обласної державної адміністрації ; департамент фінансів обласної державної адміністрації.

- Мета Програми:  Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг ;

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 170 703 | 3210 2610 | 13 698, 2811 41 492, 3879 |  | Капітальний ремонт Поточний ремонт | 170703 | 3210 2610 | 0, 00 1 393, 40505 0,00 |
| 2 | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності | 170 703 | 3210 2610 | 4045,29185 1022, 06915 |  | Капітальний ремонт Поточний ремонт | 170703 | 3210 2610 | 0, 00 0, 0 |
| 3 | Резервний фонд дорожньої інфраструктури Нерозподілено | 170 703 |  | 1 250, 00 |  |  |  |  | 0,00 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Кредиторська заборгованість | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 385 057, 48 706 800,00 | грн. грн | - | 1 393, 40505 0,00 | 991 652,33 0,00 | Служба автомобільних доріг у Львівській області; райдержадміністрації, міста обласного значення |

*- Отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів

| № з/п | Результати, передбачені Програмою |  | Досягнені Програмою результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис | Кількісні, якісні показники | Опис | Кількісні, якісні показники |
| 1 | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на дорогах загального користування місцевого значення | 1. Площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт - 39,711тис.кв.м 2. Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт - 205,462 тис. кв.м. | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на дорогах загального користування місцевого значення | 1. Площа шляхів на яких проведено капітальний ремонт - 0,00 тис.кв.м 2. Площа шляхів, на яких проведено поточний ремонт – 5,125 тис. кв.м. |
| 2 | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на дорогах комунальної власності | 1. Площа вулично- дорожньої мережі на яких планується провести капітальний ремонт - 17,4 тис.кв.м. 2. Площа вулично-дорожньої мережі , на яких планується провести поточний ремонт – 7, 03тис.кв.м. | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання на дорогах комунальної власності | 1. Площа вулично- дорожньої мережі на яких проведено капітальний ремонт - 0,00тис.кв.м. 2. Площа вулично-дорожньої мережі , на яких проведено поточний ремонт – 0,00 тис.кв.м. |